annex27    ISO 27001:2022 Beleidspakket

# Change Management Procedure

ISO 27001:2022 — A.8.32

| Documentnummer | ISMS-029 |
| --- | --- |
| Versie | 1.0 |
| Classificatie | Intern |
| Eigenaar | [Naam IT-beheer / CISO] |
| Goedgekeurd door | [Naam Directie] |
| Datum goedkeuring | [DD-MM-JJJJ] |
| Volgende review | [DD-MM-JJJJ] |

## 1. Doel

Deze procedure waarborgt dat wijzigingen aan informatiesystemen, infrastructuur en configuraties gecontroleerd worden doorgevoerd om risico's voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te minimaliseren.

## 2. Scope

Wijzigingen aan servers, netwerkapparatuur en infrastructuur

Software-installaties, -updates en -upgrades

Configuratiewijzigingen aan beveiligingssystemen (firewall, EDR, IAM)

Wijzigingen aan cloudomgevingen

Database-aanpassingen

Wijzigingen aan ISMS-gerelateerde processen

Buiten scope: Standaard patches binnen het reguliere patchproces (ISMS-017), tenzij het een major upgrade betreft.

## 3. Classificatie van wijzigingen

| Type | Beschrijving | Goedkeuring door | Doorlooptijd |
| --- | --- | --- | --- |
| Standaard | Routine, laag risico, eerder succesvol uitgevoerd (bijv. gebruikersaccount aanmaken) | IT-beheer | Zelfde dag |
| Normaal | Geplande wijziging met beperkt risico | CISO of IT-manager | Minimaal 3 werkdagen |
| Significant | Grote impact, veel systemen of gebruikers betrokken | CISO + Directie | Minimaal 5 werkdagen |
| Nood | Onmiddellijke actie vereist om een incident of kritieke kwetsbaarheid op te lossen | CISO (achteraf bevestiging directie) | Onmiddellijk |

## 4. Change Management Proces

### 4.1 Normaal en significant

| Stap | Actie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aanvraag: Change request indienen met beschrijving, reden, risico-inschatting en rollback-plan | Aanvrager |
| 2 | Beoordeling: Impact- en risicoanalyse, afhankelijkheden identificeren | IT-beheer + CISO |
| 3 | Goedkeuring: Formele goedkeuring door bevoegde rol (zie sectie 3) | Goedkeurder |
| 4 | Planning: Datum, tijdstip, betrokkenen, communicatie naar gebruikers | IT-beheer |
| 5 | Testen: Wijziging testen op testomgeving (indien beschikbaar) | IT-beheer |
| 6 | Uitvoering: Wijziging doorvoeren, bij voorkeur buiten piekuren | IT-beheer |
| 7 | Verificatie: Controleren of de wijziging succesvol is en geen bijwerkingen heeft | IT-beheer |
| 8 | Documentatie: Vastleggen in het change log | IT-beheer |

### 4.2 Noodwijzigingen

| Stap | Actie |
| --- | --- |
| 1 | Mondelinge goedkeuring van CISO (of IT-manager bij afwezigheid) |
| 2 | Wijziging uitvoeren met minimaal 1 persoon als getuige |
| 3 | Achteraf: change request alsnog documenteren binnen 24 uur |
| 4 | Achteraf: formele goedkeuring door CISO/directie |
| 5 | Evaluatie: was de noodprocedure gerechtvaardigd? |

## 5. Change Request Formulier

| Veld | Invullen |
| --- | --- |
| Change ID | CHG-[JJJJ]-[NNN] |
| Datum aanvraag | [DD-MM-JJJJ] |
| Aanvrager | [Naam + functie] |
| Type | [Standaard / Normaal / Significant / Nood] |
| Beschrijving | [Wat wordt gewijzigd en waarom] |
| Betrokken systemen | [Lijst van systemen] |
| Risico-inschatting | [Laag / Midden / Hoog] |
| Impact bij mislukking | [Beschrijf] |
| Rollback-plan | [Hoe wordt de wijziging teruggedraaid als het misgaat] |
| Geplande datum/tijd | [DD-MM-JJJJ HH:MM] |
| Geschatte downtime | [Duur] |
| Communicatie nodig | [Ja/Nee — naar wie] |
| Goedgekeurd door | [Naam + datum] |
| Uitgevoerd door | [Naam + datum] |
| Resultaat | [Succesvol / Mislukt / Rollback uitgevoerd] |
| Opmerkingen | [Eventuele bijzonderheden] |

## 6. Change Log

| ID | Datum | Beschrijving | Type | Systemen | Risico | Uitgevoerd door | Goedgekeurd door | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHG-2026-001 | [Datum] | [Beschrijving] | [Type] | [Systemen] | [L/M/H] | [Naam] | [Naam] | [Succes/Mislukt] |

## 7. Versiebeheer

| Versie | Datum | Wijziging | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [DD-MM-JJJJ] | Initiële versie | [Naam] |

© 2026 Annex27 — annex27.nl — Alle rechten voorbehouden